会议主题：Demo Day 筹备与系统原型完善周会

发言人：樊澍、朱飞宇、Kobe Bryant、Wanying Du

会议摘要：本次会议围绕中期 Demo Day 展示进行全面筹备，确认 Poster 终版、高保真原型、作品集完善进度，明确展示流程，启动视频 Demo 规划，保障展示顺利完成。

一、项目进度与交付准备

会议复盘已完成成果，并明确 Demo Day 前必须完成的任务：

1.  已完成成果确认

- 完成内容：Draft Poster 提交、作品集链接提交、用户研究全部完成

2.  Demo Day 关键节点

- 提交时间：Week8完成 Demo Day 提交与展示

- 展示标准要求

- 展示规范：流程清晰、功能可演示、重点突出、时间控制合理

二、Demo 展示与系统功能确认

统一展示逻辑与系统核心功能，确保呈现效果一致：

1. 展示流程规划

- 流程安排：项目介绍→Poster 说明→系统演示→创新亮点总结

2. 核心功能确认

- 功能确定：AR 扫描识别、AI 智能问答、游客时空留言互动

- 界面标准：高保真原型交互流畅、页面跳转正常、视觉风格统一

三、任务分工与展示筹备

按展示环节与模块责任，明确每人执行内容：

- 樊澍：制作Poster 终版制作

- 朱飞宇：补充迭代记录、测试报告与展示准备日志

- Wanying Du：完成高保真原型，优化交互与视觉体验

- Kobe Bryant：撰写脚本、准备素材、安排演示顺序

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）